**Zápis z jednání komise ŽPD konané dne 6. 10. 2021**

Přítomni: Tomáš Holeček, Mgr. Martin Hrubčík, Ing. Petr Karel, JUDr. Renata Portlíková,

Bc. Jan Poupě

Host: Ing. Milan Rosol – pověřený vedoucí OŽP

Omluveni: Ing. Tomáš Hromádka, Bc. Bedřich Laube, Mgr. Bc. Tomáš Svoboda – vedoucí OD (host)

1. **Informace k investičním akcím Odboru životního prostředí za rok 2021 (radní Poupě)**
* prodloužení parku Přátelství o cca 4 ha zeleně od 5. 10. 2021 do léto/2022
* park Podviní – rekonstrukce povrchů mlatových cest na lomovou dlažbu – páteřní komunikace hotovy do konce roku 2021
* cyklostezka podél Rokytky v úseku Sokolovská x Piskáčkových - rekonstrukce povrchů (zámková dlažba) hotovo do konce roku 2021
* park Zahrádky – umístění 9 stožárů VO
* rekonstrukce parku Na Břehu (pod hospodářskou komorou) – možnost zahájit do konce roku 2021
* park Balabenka – revitalizace zeleně
* hřiště Hrdlořezy (U Schodů) – změna povrchu
1. **Zóny placeného stání (radní Holeček)** – komisi předložena data parkování osobních automobilů v jednotlivých ulicích po zavedení zón placeného stání
2. **Různé** – radní Holeček – požadavek na úpravu zastávky MHD- Billa

 - od MHMP požadavek rekonstrukce povrchů vozovky ulice

 K Žižkovu – z důvodu uzavírek páteřních komunikací na

 území MČ P9 s tímto požadavkem MČ P9 v letošním roce

 nesouhlasí

Další termín komise bude upřesněn e-mailovou komunikací.

Zapsal dne 6. 10. 2021 JUDr. Renata Portlíková

Ing. Fiala, tajemník komise ŽPD předsedkyně komise ŽPD